2

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОНЫРИ
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ
	
	                                                              № 
	

	п. Поныри

	
	


Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри Поныровского района на 2017 год»
В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования «поселок Поныри», в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом поселка Поныри,  администрация поселка Поныри ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри Поныровского района на 2017 год» согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселка Поныри
Поныровского района

Курской области                                                                         А. И. Торубаров

Утверждена
постановлением администрации 

поселка Поныри
от ____ ______ 2017 года № ____
Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на 
территории поселка Поныри Поныровского района на 2017 год
П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри Поныровского района на 2017 год»

	Ответственный исполнитель Программы 
	Администрация поселка Поныри Поныровского района 

	Участники Программы 
	Администрация поселка Поныри, Советы многоквартирных домов, общественные объединения граждан, физические и юридические лица

	Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы 
	Благоустройство мест общего пользования поселка Поныри
Благоустройство дворовых территорий

	Цели Программы 
	Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «поселок Поныри»

	Задачи Программы 
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «поселок Поныри»;

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов);

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселок Поныри.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	Количество благоустроенных дворовых территорий

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

	Срок реализации Программы 
	2017 год

	Объемы бюджетных ассигнований Программы 
	Общий объем финансирования программы составляет 1111,0 тыс. руб., 

в т.ч. 

средства бюджета Курской области – 1000,0 тыс. руб.

средства бюджета поселка Поныри – 111,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	Формирование безупречного имиджа и благоприятного климата поселка Поныри;

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий в поселке Поныри. 


1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в поселке 

Поныри Поныровского района Курской области
Природно-климатические условия муниципального образования «поселок Поныри», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов. 
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству поселка Поныри необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
В настоящее время на территории поселка Поныри имеется 17 многоквартирных домов.

 Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствуют современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодекса РФ, а именно:
значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов имеет высокую степень износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, нет парковок для автомобилей, практически нет детских площадок.
Отмечается большой вклад трудового участия граждан в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования. Граждане своими силами мастерят детские карусели, качели, завозят песок для песочниц. Жители убирают мусор в парках, листву, весной сажают цветы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы. Сроки и этапы ее реализации
Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются: повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании, повышение уровня благоустройства территорий.

Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри Поныровского района на 2017 год» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «поселок Поныри».

Основные задачи программы:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «поселок Поныри»;

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов);
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Поныри.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения 
	Значения показателей

	
	
	
	2017 год

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	

	2
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	


Результаты реализации основных программных мероприятий подразделяются:

 на нематериальные – формирование безупречного имиджа и благоприятного климата поселка Поныри;

 материальные – количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий в поселке Поныри. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено достижение следующих результатов: 

Благоустройство дворовых территорий ____ многоквартирных домов;

Благоустройство территории общего пользования ___________
Реализация Программы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программы составляет 1111,0 тыс.руб., 

в том числе 
средства бюджета Курской области – 1000,0 тыс. руб.

средства бюджета поселка Поныри -111,0 тыс. руб.

4.  Состав основных мероприятий Программы и показатели 
результативности муниципальной программы.
Включение в муниципальную программу мероприятий по благоустройству мест общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются исходя из необходимости комплексного решения поставленных целей и достижение задач, направленных на повышение уровня благоустройства территории поселка Поныри Поныровского района.
Основными мероприятиями муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри Поныровского района на 2017 год» представлены в приложении 1.
5. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результата

Реализация программы позволит отремонтировать __ территорию общего пользования в городе, ___ дворовых территорий многоквартирных домов. 
Реализация мероприятий указанной программы благоприятно скажется на функционировании социальной сферы. Реализация мероприятий программы позволит увеличить показатель по поселку Поныри многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет, снизит социальную напряженность и приведет к росту заинтересованности жителей в благоустройстве и поддержании в порядке территории дворов.
Параметры качества жизни населения возрастут, учитывая большое количество экскурсий, посещающих поселок, благоустроенные дворовые территории и места массового скопления граждан увеличат привлекательность города.
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы: 

финансово-экономические риски; 

социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач муниципальной программы. Сокращение финансирования муниципальной программы негативным образом скажется на макроэкономических показателях муниципальной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада муниципальной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики поселка Поныри Поныровского района. 

Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении веских на то оснований.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы являются:  

мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение открытости деятельности муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм; 

информационное сопровождение реализации мероприятий муниципальной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти. 

6. Контроль реализации мероприятий муниципальной программы.
Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляет общественная комиссия. 
В рамках контроля достижение цели и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий. 

Обеспечение открытости деятельности муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм.  
Управление муниципальной программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте администрации поселка Поныри будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий муниципальной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности муниципальных органов власти.

В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации муниципальной программы. 

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.

7. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы оценивается по степени достижения плановых погодовых значений целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств бюджета Курской области и бюджета поселка Поныри будет осуществляться ежегодно. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды» на территории поселка Поныри Поныровского района на 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы 

	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель 
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
	Основные  направления реализации 
	Связь с показателями Программы 

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1. Организация принятия (актуализации) правил благоустройства соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству.
	Администрация поселка Поныри
	2 квартал
2017г.
	3 квартал 2017г.
	Принятия (актуализации) правил благоустройства соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству
	Общественные обсуждения 
	

	2. Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
	Администрация поселка Поныри
	01.07.2017
	30.11.2017
	Благоустройство дворовых территорий всех домов, благоустройство мест массового посещения на территории поселка Поныри
	Разработка проекта программы, общественное обсуждение проекта

	

	3. Благоустройство мест массового пребывания людей
	 Администрация поселка Поныри
	 01.04.2017
	15.11.2017 
	Создание благоприятных условий проживания граждан
	 Благоустройство мест массового пребывания людей
	

	4. Благоустройство дворовых территорий
	 Администрация поселка Поныри
	 01.04.2017
	15.11.2017 
	Создание благоприятных условий проживания граждан
	 Благоустройство дворовых территорий
	Показатель 1 - количество благоустроенных дворовых территорий
Показатель 2 - доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий
Показатель 3 - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселка Поныри


