АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОНЫРИ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24 августа 2018 года | № | 191 |
| --- | --- | --- |
| Курская область, п. Поныри, ул. Веселая, д.3 |  |  |

О внесении изменений в постановление

Администрации поселка Поныри № 290

от 14. 12. 2017г. «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории поселка

Поныри на 2018- 2022 годы»

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования «поселок Поныри», в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом поселка Поныри, Администрация поселка Поныри ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018 - 2002 годы», утвержденную постановлением № 290 от 14.12.2017г.:

1. Позицию паспорта муниципальной программы, касающуюся финансового обеспечения программы по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Финансовое обеспечение программы по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 | 2022 | итого |
|  | Всего, в т ч: | 1938,578 | 1262,133 | 1262,133 | 1262,133 | 1262,133 | 6310,665 |
|  | бюджет поселка Поныри | 193,153 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 555,00 |
|  | федеральный бюджет | 1518,520 | 932,416 | 932,416 | 932,416 | 932,416 | 4662,080 |
|  | бюджет Курской области | 226905 | 218,717 | 218,717 | 218,717 | 218,717 | 1093,585 |

2. Абзац 7 подраздела 3.1 Основные направления Программы изложить в новой редакции:

«Благоустройство дворовых территории, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- установка бордюров;

- устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома;

- устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории.».

3. Подраздел 3.3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3.3. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах:

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Финансовое участие в размере 5 % от стоимости работ, в качестве документов, подтверждающих участие    представляются копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в соответствии с Порядком аккумулирование средств заинтересованных лиц.».

4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции.

5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции;

6. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции;

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Признать утратившим силу постановления Администрации поселка Поныри:

от 29.03.2018 г. № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации поселка Поныри № 290 от 14. 12. 2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018- 2022 годы»;

от 21.05.2018 г. № 119 «О внесении изменений в постановление Администрации поселка Поныри № 290 от 14. 12. 2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018- 2022 годы».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации поселка Поныри в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

И. о. главы поселка Поныри                                                                       А. Я. Стенякина

# Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории поселка Поныри

района на 2018-2022 годы»

|  | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2018 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2019 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2020 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2021 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2022 год |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри Поныровского района на 2018-2022 годы | Администрация поселка Поныри Поныровского района в том числе | Всего | 520 | 0000 | 46 0 00 00000 | 200 | 1938,578 | 1262,133 | 1262,133 | 1262,133 | 1262,133 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 1518,520 | 932,416 | 932,416 | 932,416 | 932,416 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 226,905 | 218,717 | 218,717 | 218,717 | 218,717 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  | 193,153 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 |

# Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории поселка Поныри

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2022 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории 1) ул. Чехова д.1, ул. Веселая д.4; 2) ул. Веселая, д.5, ул. Веселая д.7; 3) ул. Веселая д.13а; 4) ул. Чехова д.2; 5) ул. Чехова. д.3 и ул. Чехова, д.5; 6) ул. Дзержинского, д.3; 7) ул. Ленина, д.7; 8) ул. Ново-Почтовая, д. 60; 9) Октябрьская, д.107; 10) ул. Октябрьская, д.133; 11) ул. Октябрьская, д.135; 12) ул. Сапунова, д.172; 13) ул. Сапунова, д.175 | Администрация поселка Поныри | 01.07.2018 | 30.09. 2018 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул. Дзержинского д.3, ул. Ленина д. 7, ул. Октябрьская д. 133, ул. Сапунова д. 175 | Администрация поселка Поныри | 01.07.2019 | 01.09. 2019 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул. Чехова д.5, и ул. Чехова, д. 3, ул. Чехова д. 2, ул. Веселая д. 13а | Администрация поселка Поныри | 01.07.2020 | 01.09. 2020 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул. Октябрьская д.107, ул. Октябрьская д. 135, ул. Сапунова д. 172 | Администрация поселка Поныри | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул. Червонных Казаков д.4, ул. Ново-Почтовая д.60 | Администрация поселка Поныри | 01.07.2022 | 01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |

# Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории поселка Поныри

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды

на территории поселка Поныри на 2018-2022 годы

| Номер и наименование видов работ | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Общественная территория (школьный сад) по ул. Веселая п. Поныри | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 01.07.2018 | 30.09. 2018 | Безопасность движения по улице жителей поселка Поныри | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Территория общего пользования «Кладбище» устройство ограждений, вывесок, проездов | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 01.07.2019 | 01.09. 2019 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Общественная территория ул. Червонных казаков устройство тротуаров | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 01.07.2020 | 01.09. 2020 | Безопасность движения по улице жителей поселка Поныри | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4. Общественная территория «Парк героев Курской битвы» устройство освещения, ремонт пешеходных дорожек озеленение | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 01.07.2021 | 01.09. 2021 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 5. Общественная территория «Парк героев Курской битвы» устройство детской игровой площадки, спортивной площадки | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 01.07.2022 | 01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |